«Мылдiн» кар овмодчоминса

Совет

Совет городского поселения «Троицко-Печорск»

КЫВКÖРТÖД

РЕШЕНИЕ

от  25   марта 2015 года  № 16/49

(Республика Коми, гп.Троицко-Печорск)

Об отчете руководителя администрации

городского поселения «Троицко-Печорск»

за 2014год

Руководствуясь законом Республики Коми, № 133-РЗ «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», решением Совета городского поселения «Троицко-Печорск» от 29.04.2011г. № 42/222 «Об установлении срока предоставления руководителем администрации городского поселения «Троицко-Печорск» ежегодного отчета,

Совет городского поселения

«Троицко-Печорск»   решил:

Утвердить отчет руководителя администрации городского поселения «Троицко-Печорск» за 2014 год согласно приложению.

Глава городского поселения                                               В.А.Бажуков

Приложение

к решению Совета

городского поселения

«Троицко-Печорск»

от 25.03.2015г. № 16/49

Отчет

руководителя администрации городского поселения «Троицко-Печорск» за 2014 год

| № | Наименование показателя эффективности и результативности деятельности руководителя администрации городского поселения «Троицко – Печорск» | Значение показателя за 2013 год | Значение показателя за 2014 год | Пояснения по достижению (недостижению) установленных значений показателей эффективности и результативности деятельности руководителя администрации городского поселения «Троицко – Печорск» с указанием реквизитов МПА, данных стат.наблюдений, результатов опросов общественного мнения и иных сопроводительных материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соблюдение предельных значений размера дефицита местного бюджета, объема муниципальных заимствований, объема муниципального долга, объема расходов на обслуживание муниципального долга, нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, должностных лиц и муниципальных служащих | -Профицит бюджета 2 502 050 руб. - муниципальных заимствований, муниципального долга нет - депутатов на штатной основе нет - расходы на оплату труда соответствуют установленным Советом размерам | -Профицит бюджета 2 551 000 руб. - муниципальных заимствований, муниципального долга нет - депутатов на штатной основе нет - расходы на оплату труда соответствуют установленным Советом размерам | Решения Совета «О бюджете» |
| 2 | Увеличение доли ликвидированных несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора в общем числе несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора по сравнению с предыдущим годом или сохранение значения данного показателя на уровне, не ниже прошлогоднего | Ликвидировано 2 несанкционированных свалки - Кедровка перед кладбищем, - ул.Красногвардейская, 12 | Ликвидировано 6 несанкционированных свалок -автодорога на Мылву, ул. Майская, местечко Абар, ул.Савина, Затон-Пурп (2 шт.) | Работы осуществлялись за счет: - привлечения рабочих по обязательным работам, - работа отряда главы |
| 3 | Увеличение протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, в отношении которой произведен ремонт, в том числе капитальный ремонт) к общей протяженности улично-дорожной сети с твердым покрытием, требующей ремонта по сравнению с предыдущим годом или сохранение значения данного показателя на уровне, не ниже прошлогоднего | Отремонтировано 3,417 км дорог, улиц, 1,683 км дворовых территорий, 120 м- начато обустройство пешеходной дорожки Работы выполнены в соответствии с муниципальными контрактами 2013г., а также переходящими остатками по контрактам 2012г.: отремонтированы участки: - автомобильных дорог: Бродвей (от пятачка); Ленина (от аптеки); Мира, Мичурина, Ленина, Бажукова, Попова (карты); - улиц: Захарова, пер.Парминский, Диньельская, пер.Нагорный, Сосновая, Юдина, Мира (Пармашор), Савина,24, Тюфякова, Терешкова, Суворова - начато обустройство пешеходного перехода по ул.Ленина от дома 28 до дома 33 | Отремонтировано (ямочный ремонт) 500 кв.м - а/бетонные участки автомобильных дорог местного значения Обслуживание пешеходных переходов Ямочный ремонт.: - подъезд к административному центру пгт. Троицко-Печорск (от перекрестка ул.Мира до ул.Мичурина – 54кв.м в районе перекрестка с пер.Парминский – 2кв.м) - подъезд к магазину «Универсам» (перекресток с ул. Савина – 14 кв.м. В районе домов №10-14 по ул. Мичурина – 15 кв.м.) - пгт Троицко-Печорск, мкр.Южный (в районе перекрестка с пер.Ручейный – 32 кв.м) - подъезд к котельной №2 (от перекрестка с ул.Советской до ул.Тюфякова – 6кв.м) - 377 кв.м.- устранение повреждений дорожного полотна газовиками | Работы выполнены в соответствии с договорами |
| 4 | Увеличение доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности по сравнению с предыдущим годом или сохранение значения данного показателя на уровне, не ниже прошлогоднего | Протяженность сети уличного освещения 7,8 км в 2013г. реализован 2 этап проекта по энергосбережению за счет средств бюджета РФ, что дало увеличение протяженности освещенных улиц на 1 520 м. | Протяженность сети уличного освещения 8,1 км Подключение участка уличного освещения: Вдоль дома 6 кв.Южный со стороны ул.Зеленая (установка дополнительных опор с откосами, подключение, 14 светильников) Ул.Портовая от перекрестка с ул.Советской (натяжка СИП, подключение, 5 светильников) Замена провода СИП, установка дополнительных 2 светильников в д.Б.Сойва | за счет средств бюджета |
| 5 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов: Наличие условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях; Наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования | 29 пож.водоемов 1 мотопомпа | 29 пож.водоемов 1 мотопомпа | Круглогодичное содержание пож.водоемов: - летом: ремонтные работы заправка водой - зимой: утепление расчистка подъездов за счет средств бюджета поселения по договорам подряда и за счет привлечения лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ В летний период используется для подачи воды населению д.Б.Сойва |
| 6 | Организация бесперебойного питьевого водоснабжения жителей поселения в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства | Сдача в аренду ОАО «КТК» машины для подвоза воды в летний период | Сдача в аренду ОАО «КТК» машины для подвоза воды в летний период | - сдача в аренду производится МУП «Стандарт» по расценкам, утвержденным Советом поселения |
| 7 | Организация бесперебойного электроснабжения жителей поселения | Только в части уличного освещения | Только в части уличного освещения | Средства бюджета городского поселения |